
Planung:

Fertigstellen der Testfälle aus Epic 1

Story 1 aus Epic 2: 5 SP

BurnDown:



Pair-Programming-Gruppen tauschen sich durch.

Daily Meeting:

Nach 30 Minuten: Testfälle aus Epic 1 abgeschlossen. Testfälle für Story 1 aus Epic 2 in Arbeit.

Nach weiteren 15 Minuten: Story 1 und Story 2 aus Epic 2 wurden vom Anforderungskatalog gestrichen. Story 3 von Epic 2: Code implementiert, Testfall nicht erstellt.

Änderung an Planung nach Meeting 2:

* Story 3 aus Epic 2: 2 SP

Velocity I3:

2

Retrospektive:

Was lief gut? Umsetzung der Story 3 aus Epic 2 (war nicht geplant) konnte als Code umgesetzt werden.

Was lief schlecht? Umsetzung von Story 1 und 2 aus Epic 2 mussten gestrichen werden.

Verbesserungen? Einstellen von mehr Programmierern, um Engpässen entgegen zu wirken.