
Planung:

Testfälle für Story 3 aus Epic 2: 2 SP

Story 1 aus Epic 2: 5 SP

Story 1 aus Epic 3: 5 SP

BurnDown:



Pair-Programming-Gruppen tauschen sich durch.

Daily Meeting:

Story 1 aus Epic 3: 5 SP – wurde abgeschlossen.

Testfälle für Story 3 aus Epic 2: 2 SP – wurde abgeschlossen.

Story 1 aus Epic 2: 5 SP – wurde nach 38 Minuten abgeschlossen.

Velocity I4:

12

Retrospektive:

API Dokumentation wäre von Anfang an hilfreich gewesen.

Was lief gut?

Aufgrund der Zeit die bereits mit dem Projekt verbracht wurde und auch das Framework besser bekannt ist, stieg die Velocity weiter.

Was lief schlecht?

Planung etwas ungenau, da geplanten Tätigkeiten 22 Minuten zu früh abgeschlossen wurden.

Verbesserungen?

Einstellen von mehr Programmierern, um Engpässen entgegen zu wirken.