
Planung:

Eigene Implementierung eines Verhaltens: Wenn der I-Button sich bewegt wird, soll sich die Farbe ändern 🡪 5 SP

Farbe ändern durch Schütteln 🡪 5 SP

BurnDown:



Daily Meeting:

Umsetzung der Implementierung nach 20 Minuten erfolgreich.

Umsetzung der Implementierung nach 40 Minuten erfolgreich.

Velocity I4:

10

Was lief gut?

* Umsetzung der beiden Implementierungen konnte schnell vollzogen werden.

Was lief schlecht?

* Probleme beim ersten Test

Verbesserungen?

* API von Beginn an kennen
* Mehr Zeit für die Erarbeitung des erhaltenen Codes verwenden